PLANO DE AÇÃO COMPLETO

MVP de Monitoramento Fiscal para Contadores

Do zero ao primeiro cliente · Jurídico · Técnico · Antigravity · Segurança

| 🛡️ Jurídico Contratos + LGPD | ⚙️ Técnico Stack + Antigravity | 📈 Negócio Plano 8 semanas |
| --- | --- | --- |

# 1. Visão Geral do Projeto

Você está construindo um produto SaaS voltado para escritórios de contabilidade. O produto monitora automaticamente a situação fiscal dos clientes do contador (CNPJs) em portais governamentais como o e-CAC, Simples Nacional e PGFN, e entrega diagnósticos inteligentes via WhatsApp.

## 1.1 Proposta de Valor

| Concorrente | Você entrega |
| --- | --- |
| HubCount: PDF com status | Diagnóstico com causa raiz + próxima ação |
| SIEG: foco em XML de NF | Foco em situação fiscal e CNDs |
| Dootax: complexo e corporativo | Interface simples, direto ao WhatsApp |
| Todos: alertas genéricos | Mensagem personalizada: 'Falta FGTS de Fev.' |

## 1.2 Modelo de Negócio

| Fase | Meta de Clientes | Receita Estimada |
| --- | --- | --- |
| Mês 1-2 (Validação) | 3 contadores piloto | R$ 1.500/mês |
| Mês 3-4 (Crescimento) | 10 contadores | R$ 5.000/mês |
| Mês 5-6 (Escala) | 20 contadores | R$ 10.000/mês |
| Mês 12+ (Maturidade) | 50+ contadores | R$ 25.000+/mês |

# 2. Proteção Jurídica — OBRIGATÓRIO antes de começar

⚠️ ATENÇÃO — Leia antes de escrever uma linha de código Você vai acessar dados fiscais de terceiros, guardar CNPJs em banco de dados e automatizar acesso a portais do governo. Sem os documentos abaixo assinados, você está exposto a processos civis e responsabilização pela LGPD.

## 2.1 Documentos Obrigatórios

| Documento | Para que serve | Urgência |
| --- | --- | --- |
| Contrato de Prestação de Serviços | Define o que você faz, o que não faz, preço e prazo | 🔴 CRÍTICO |
| Termo de Outorga de Acesso | Autoriza você a acessar o e-CAC em nome do contador | 🔴 CRÍTICO |
| Política de Privacidade (LGPD) | Explica como você trata dados dos clientes do contador | 🔴 CRÍTICO |
| Termo de Uso da Plataforma | Regras de uso do dashboard pelo contador | 🟡 IMPORTANTE |

## 2.2 Modelo de Contrato de Prestação de Serviços

📋 Orientação de uso Copie o modelo abaixo, preencha os campos em [COLCHETES] e assine digitalmente via DocuSign, D4Sign ou ClickSign antes de iniciar qualquer serviço.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO FISCAL Partes: PRESTADOR: [SEU NOME COMPLETO], CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], residente em [ENDEREÇO COMPLETO], doravante "PRESTADOR". CONTRATANTE: [NOME DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL], inscrito no CNPJ nº [XX.XXX.XXX/XXXX-XX], representado por [NOME DO SÓCIO], CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], doravante "CONTRATANTE". Objeto (Cláusula 1): O PRESTADOR se compromete a fornecer serviço de monitoramento automatizado da situação fiscal dos CNPJs indicados pelo CONTRATANTE, incluindo: - Consultas periódicas ao e-CAC e portais relacionados; - Geração de relatórios de situação fiscal; - Alertas via WhatsApp sobre mudanças no status; - Diagnóstico textual das pendências identificadas. Limitações de Responsabilidade (Cláusula 2): O PRESTADOR NÃO se responsabiliza por: a) Indisponibilidade dos portais governamentais; b) Atrasos causados por manutenção dos sistemas da Receita Federal, Simples Nacional ou e-CAC; c) Decisões fiscais tomadas pelo CONTRATANTE com base nos relatórios fornecidos; d) O SERVIÇO É DE MONITORAMENTO, não de assessoria fiscal. O PRESTADOR NÃO É CONTADOR nem se responsabiliza por qualquer obrigação fiscal do CONTRATANTE ou seus clientes. Acesso às Credenciais (Cláusula 3): O CONTRATANTE autoriza expressamente o PRESTADOR a utilizar as credenciais de acesso ao e-CAC (via Procuração Eletrônica ou Certificado Digital) exclusivamente para os fins descritos na Cláusula 1. O PRESTADOR se compromete a: a) Não compartilhar as credenciais com terceiros; b) Armazená-las de forma criptografada; c) Deletá-las imediatamente após rescisão do contrato. Dados e LGPD (Cláusula 4): Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD): a) O PRESTADOR atua como OPERADOR de dados, sendo o CONTRATANTE o CONTROLADOR; b) Os dados serão tratados exclusivamente para prestação do serviço contratado; c) Nenhum dado será vendido, compartilhado ou usado para outros fins; d) Em caso de incidente de segurança, o PRESTADOR notifica o CONTRATANTE em até 72 horas. Valor e Pagamento (Cláusula 5): Valor mensal: R$ [VALOR]/mês, vencimento todo dia [DIA]. Forma de pagamento: [PIX/BOLETO/TRANSFERÊNCIA]. Multa por atraso: 2% + 1% ao mês. Vigência e Rescisão (Cláusula 6): Vigência: 12 meses, com renovação automática. Rescisão: 30 dias de aviso prévio por qualquer parte. Em caso de rescisão, o PRESTADOR entregará todos os dados ao CONTRATANTE e excluirá suas cópias em até 10 dias úteis. Foro: [CIDADE/ESTADO], com exclusão de qualquer outro. [CIDADE], [DATA] ___________________________ ___________________________ PRESTADOR CONTRATANTE

## 2.3 Termo de Outorga de Acesso

TERMO DE OUTORGA DE ACESSO — e-CAC E PORTAIS FISCAIS Pelo presente instrumento, eu [NOME DO CONTADOR], CRC nº [NÚMERO], CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], na qualidade de responsável pelo escritório [NOME DO ESCRITÓRIO], AUTORIZO expressamente [SEU NOME], CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], a: 1. Acessar o portal e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br) utilizando as credenciais por mim fornecidas ou via Procuração Eletrônica por mim outorgada; 2. Consultar a situação fiscal dos CNPJs listados no ANEXO I deste termo; 3. Baixar CNDs, certidões e relatórios de situação fiscal dos referidos CNPJs; 4. Acessar o portal do Simples Nacional e PGFN para consultas relacionadas à situação dos mesmos CNPJs. VEDAÇÕES EXPRESSAS: - É VEDADO realizar qualquer transação financeira ou parcelamento sem autorização prévia e expressa; - É VEDADO acessar dados fora do escopo deste termo; - É VEDADO compartilhar credenciais com terceiros. Esta autorização é válida pelo prazo do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sendo revogada automaticamente com a rescisão do mesmo. [CIDADE], [DATA] ___________________________ [NOME DO CONTADOR] CRC nº [NÚMERO]

## 2.4 Checklist Jurídico — Antes do Primeiro Cliente

✅ Complete todos os itens antes de cobrar qualquer valor Nenhum item abaixo é opcional. Todos protegem você de processos, multas da ANPD (LGPD) e problemas com a Receita Federal.

- Registre-se como MEI ou abra CNPJ (emita nota fiscal do serviço)

- Tenha o Contrato de Prestação de Serviços assinado digitalmente

- Tenha o Termo de Outorga de Acesso assinado por cada contador

- Publique Política de Privacidade no seu site/dashboard

- Configure seu banco de dados com criptografia em repouso

- Nunca guarde senhas em texto puro — use variáveis de ambiente

- Mantenha logs de acesso por no mínimo 6 meses (LGPD)

- Tenha um email de contato para requisições de titulares de dados (LGPD)

# 3. Arquitetura Técnica

## 3.1 Stack Recomendada

| Camada | Tecnologia | Plano inicial | Custo |
| --- | --- | --- | --- |
| Agente / IA | Antigravity | Plano ativo | Conforme uso |
| Banco de dados | Supabase | Free tier | R$ 0 → ~R$ 120/mês |
| Frontend | Next.js 14 | Vercel Free | R$ 0 |
| Autenticação | Clerk | Free (10k MAU) | R$ 0 |
| Notificações | Evolution API (WhatsApp) | Self-hosted VPS | ~R$ 20/mês VPS |
| Armazenamento PDFs | Google Drive API | Free 15GB/conta | R$ 0 |
| Agendamento | Cron Job no Supabase | Incluído no free | R$ 0 |

💡 Custo total no MVP (0-3 clientes) R$ 20/mês (VPS para WhatsApp). Todo o resto é gratuito no free tier. A partir de 10 clientes ativos, orçar upgrade do Supabase (Pro: ~R$ 120/mês) e monitorar uso do Antigravity.

## 3.2 Estrutura do Banco de Dados (Supabase)

-- Tabela de contadores (seus clientes) CREATE TABLE contadores ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), clerk_user_id TEXT UNIQUE NOT NULL, -- ID do Clerk nome TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL, whatsapp TEXT, plano TEXT DEFAULT 'basico', ativo BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); -- Tabela de CNPJs monitorados CREATE TABLE empresas ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), contador_id UUID REFERENCES contadores(id) ON DELETE CASCADE, cnpj TEXT NOT NULL, razao_social TEXT, ativo BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(), UNIQUE(contador_id, cnpj) ); -- Tabela de resultados das consultas CREATE TABLE consultas ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), empresa_id UUID REFERENCES empresas(id) ON DELETE CASCADE, status TEXT NOT NULL, -- 'limpo' ¦ 'pendente' ¦ 'falha' pendencias JSONB DEFAULT '[]', diagnostico TEXT, pdf_url TEXT, tentativas INTEGER DEFAULT 1, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); -- Row Level Security (RLS) — OBRIGATÓRIO para isolamento ALTER TABLE contadores ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE empresas ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE consultas ENABLE ROW LEVEL SECURITY; -- Política: cada contador vê apenas seus dados CREATE POLICY "contador_proprio" ON contadores USING (clerk_user_id = auth.uid()::text); CREATE POLICY "empresas_do_contador" ON empresas USING (contador_id IN ( SELECT id FROM contadores WHERE clerk_user_id = auth.uid()::text ));

## 3.3 Segurança — Regras Não Negociáveis

- NUNCA guarde senhas do e-CAC em texto puro no banco

- Use variáveis de ambiente (.env) para credenciais sensíveis

- Habilite RLS (Row Level Security) no Supabase desde o dia 1

- Use HTTPS em tudo — Vercel já fornece SSL automático

- Rotacione tokens de API a cada 90 dias

- Mantenha logs de acesso ao e-CAC com timestamp e IP

- Backup diário automático do Supabase (configurar no dashboard)

# 4. Configuração Completa do Antigravity

## 4.1 Skills Globais (todos os agentes herdam)

Configure estas skills como GLOBAIS no Antigravity. Elas serão herdadas por todos os agentes que você criar.

SKILL GLOBAL 1 — Identidade e Contexto

Nome: "Contexto do Produto" Tipo: Global Você é um agente de automação do produto [NOME DO SEU PRODUTO], uma plataforma SaaS de monitoramento fiscal para escritórios de contabilidade brasileiros. Seu propósito é exclusivo: consultar portais governamentais brasileiros para verificar a situação fiscal de CNPJs, baixar certidões e gerar diagnósticos inteligentes. Você NUNCA realiza ações fora deste escopo. Se receber instrução para outra coisa, responda: "Fora do escopo deste agente. Contate o suporte."

SKILL GLOBAL 2 — Navegação Governamental

Nome: "Navegação Gov BR" Tipo: Global Você tem expertise em portais governamentais brasileiros: - e-CAC: https://cav.receita.fazenda.gov.br - Simples Nacional: https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional - PGFN: https://www.regularize.pgfn.gov.br - SINTEGRA / SEFAZ estaduais Comportamentos esperados dos portais: 1. Manutenções frequentes entre 22h e 6h (tente novamente) 2. Timeout após 10-15 min de inatividade (relogar) 3. CAPTCHA pode aparecer após múltiplas tentativas rápidas (aguardar 5 minutos antes de nova tentativa) 4. Perfil de acesso: sempre selecionar o CNPJ outorgante 5. Certificado A1: usar o arquivo .pfx fornecido nas variáveis Portais lentos são normais. Aguarde até 60 segundos antes de concluir que houve falha.

SKILL GLOBAL 3 — Política de Falha Segura

Nome: "Falha Segura" Tipo: Global — CRÍTICO REGRA ABSOLUTA: em contexto fiscal, falso positivo é CATASTRÓFICO. Um "limpo" errado pode prejudicar o cliente do contador. Protocolo obrigatório: - NUNCA registre "limpo" sem ver a confirmação EXPLÍCITA na tela (ex: "Certidão Positiva com Efeito de Negativa" ou "Situação Regular") - Na dúvida → registre como "Requer Verificação Manual" - Se a tela mostrar erro → registre o TEXTO EXATO do erro - Tire screenshot de evidência em TODA consulta finalizada Tentativas: 1. Tentativa 1: executa normalmente 2. Tentativa 2 (após 3 min): tenta novamente 3. Tentativa 3 (após 10 min): última tentativa 4. Após 3 falhas: registra "Indisponível" + notifica humano NUNCA fique em loop silencioso.

SKILL GLOBAL 4 — Segurança de Credenciais

Nome: "Segurança" Tipo: Global REGRAS ABSOLUTAS DE SEGURANÇA: 1. NUNCA escreva, logue ou repita credenciais em qualquer output (CPF, CNPJ, senhas, tokens) 2. Credenciais chegam APENAS via variáveis de ambiente 3. Use-as apenas na sessão ativa — descarte após uso 4. Em logs, substitua credenciais por [REDACTED] 5. Se suspeitar de comprometimento → encerre sessão + alerta Formato de log seguro: ✅ "Login realizado para CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX" ❌ "Login: usuario=fulano@email.com senha=123456"

SKILL GLOBAL 5 — Comunicação Contábil

Nome: "Linguagem Contábil" Tipo: Global Traduza erros técnicos para linguagem contábil humana: - "Error 500 / timeout" → "Portal temporariamente indisponível" - "Element not found / selector error" → "Layout do portal mudou, ajuste necessário no agente" - "Authentication failed" → "Falha de autenticação — verificar credenciais ou validade do certificado" - "Certificate expired" → "Certificado Digital vencido" - "CAPTCHA detected" → "Portal solicitou verificação humana, tentativa reagendada" Formato de saída obrigatório para toda consulta: STATUS: [LIMPO / PENDENTE / FALHA / REQUER VERIFICAÇÃO] EMPRESA: [Razão Social] CNPJ: [XX.XXX.XXX/XXXX-XX] DATA: [DD/MM/AAAA HH:MM] PENDÊNCIAS: [lista ou "Nenhuma"] DIAGNÓSTICO: [explicação em linguagem humana] PRÓXIMA AÇÃO: [o que o contador deve fazer]

SKILL GLOBAL 6 — Output JSON para Supabase

Nome: "JSON Supabase" Tipo: Global Ao finalizar QUALQUER consulta, gere também este JSON: { "cnpj": "XX.XXX.XXX/XXXX-XX", "razao_social": "Nome da Empresa Ltda", "data_consulta": "2025-01-15T08:00:00-03:00", "status": "limpo ¦ pendente ¦ falha ¦ verificacao_manual", "pendencias": [ { "tipo": "FGTS ¦ INSS ¦ Simples ¦ PGFN ¦ Municipal", "descricao": "Descrição humana da pendência", "valor_estimado": 450.00, "vencimento": "2025-02-10", "guia_disponivel": true } ], "pdf_url": "https://drive.google.com/...", "screenshot_url": "https://...", "tentativas": 1, "proximo_passo": "descrição da ação recomendada" }

## 4.2 Agentes Específicos

AGENTE 1 — Consulta e-CAC

Nome: "Agente e-CAC" Skills específicas adicionais: Navegação Gov BR, Falha Segura META: Acessar o portal e-CAC com as credenciais fornecidas, navegar até a seção "Situação Fiscal" do CNPJ especificado, verificar se há pendências e baixar a CND se disponível. PASSOS: 1. Acesse https://cav.receita.fazenda.gov.br 2. Faça login com as credenciais fornecidas 3. Se solicitar perfil de acesso: selecione o CNPJ outorgante 4. Navegue em: Serviços > Certidões > Emitir CND/CPEND 5. Informe o CNPJ consultado 6. Aguarde o resultado (pode demorar até 60 segundos) 7. Se status = Regular: baixe o PDF da CND 8. Se status = Pendente: capture o TEXTO EXATO da pendência 9. Tire screenshot da tela de resultado 10. Retorne o JSON padronizado + caminho do PDF VARIÁVEIS DE ENTRADA: - {cnpj_ecac}: CNPJ para acessar o portal - {cnpj_consulta}: CNPJ a ser consultado - {credencial_tipo}: certificado_a1 ¦ login_senha - {drive_pasta_id}: ID da pasta no Google Drive

AGENTE 2 — Diagnóstico e WhatsApp

Nome: "Agente Diagnóstico" Skills específicas adicionais: Linguagem Contábil, Comunicação WhatsApp META: Receber o JSON de resultado da consulta e transformá-lo em uma mensagem de WhatsApp clara, humana e acionável para o contador. LÓGICA: SE status = "limpo": → Mensagem simples de confirmação (não alarmar) SE status = "pendente": → Identificar o tipo exato de pendência → Calcular/estimar o valor se possível → Sugerir próxima ação concreta → Perguntar se quer que o agente tente baixar a guia SE status = "falha" ou "verificacao_manual": → Avisar que requer atenção humana → Informar hora da próxima tentativa automática FORMATO DA MENSAGEM (WhatsApp): Bom dia, [NOME DO CONTADOR]! 👋 📊 Relatório Fiscal — [DATA] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [Para cada empresa:] [EMOJI STATUS] [Razão Social] └ CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX └ Status: [descrição humana] └ [Pendência e valor se houver] └ Ação: [próximo passo] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Resumo: X limpas ✅ ¦ Y pendentes ⚠️ ¦ Z falhas 🔴

AGENTE 3 — Orquestrador (Maestro)

Nome: "Agente Maestro" Tipo: Orquestrador — chama os outros agentes META: Receber a lista de CNPJs do dia, distribuir as consultas para o Agente e-CAC, coletar os resultados, chamar o Agente Diagnóstico e garantir que tudo foi registrado no Supabase. FLUXO: 1. Busca no Supabase: SELECT * FROM empresas WHERE ativo = true 2. Para cada empresa: chama Agente e-CAC 3. Aguarda resultado de cada consulta (com timeout de 5 min) 4. Salva resultado no Supabase (tabela consultas) 5. Agrupa resultados por contador 6. Para cada contador: chama Agente Diagnóstico 7. Envia mensagem WhatsApp 8. Registra log de execução completo AGENDAMENTO: Executar todos os dias às 07:30 (para entrega às 08:00 como prometido ao cliente) ALERTA: Se mais de 30% das consultas falharem no mesmo dia, enviar alerta para o SEU WhatsApp antes de avisar clientes.

## 4.3 Extensões Recomendadas no Antigravity

| Extensão / Integração | Para que usar | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Google Drive | Salvar PDFs das CNDs por contador/CNPJ | 🔴 Crítico |
| Supabase | Ler/escrever resultados das consultas | 🔴 Crítico |
| Evolution API (WhatsApp) | Enviar mensagens para contadores | 🔴 Crítico |
| Google Sheets | Relatório gerencial semanal para você | 🟡 Importante |
| Slack / Telegram Bot | Alertas internos de falha para você | 🟡 Importante |
| SendGrid / Resend | Email de boas-vindas e relatórios formais | 🟢 Útil |

# 5. Plano de Execução — 8 Semanas

Siga este plano exatamente nesta ordem. A sequência foi pensada para você gerar caixa antes de investir tempo em desenvolvimento.

Semana 1 — BASE JURÍDICA E TÉCNICA - Assine o Contrato de Prestação de Serviços (modelo desta seção 2) - Abra MEI ou CNPJ — você vai emitir nota fiscal - Crie conta no Supabase e configure as tabelas (seção 3.2) - Crie conta no Clerk e configure autenticação - Configure o projeto Next.js no Vercel - No Antigravity: configure as 6 Skills Globais (seção 4.1) - No Antigravity: crie o Agente e-CAC (seção 4.2) - Teste o agente com o SEU próprio CNPJ antes de qualquer cliente

Semana 2 — PROTÓTIPO FUNCIONAL - Configure Google Drive API — crie estrutura de pastas por contador - Conecte Agente e-CAC ao Google Drive (salvar PDFs) - Configure Evolution API para WhatsApp em VPS barato - Crie o Agente Diagnóstico e teste as mensagens - Rode o fluxo completo manualmente para 3 CNPJs de teste - Documente cada ponto de falha encontrado (vai ter) - Ajuste os prompts dos agentes com base nos erros reais

Semana 3 — VALIDAÇÃO (MAIS IMPORTANTE) - Grave vídeo de 2 minutos mostrando o agente funcionando ao vivo - Identifique 3 contadores conhecidos (amigos, família, ex-clientes) - Mostre o vídeo — não o produto. O vídeo É o produto agora - Pergunta exata: 'Se eu te entregar o status de todos os seus clientes - todo dia às 08h, você me paga R$ 500/mês?' - Se 2 de 3 disserem sim → avance para semana 4 - Se ninguém aceitar → entenda a objeção e ajuste antes de continuar - NÃO construa o dashboard ainda. Valide primeiro.

Semana 4 — PRIMEIROS CLIENTES REAIS - Assine contrato com os clientes validadores (seção 2.2) - Coletar Termos de Outorga de Acesso assinados - Configure os CNPJs dos clientes no Supabase - Rode o agente Maestro manualmente às 07:30 por 5 dias seguidos - Monitore cada entrega — esteja online para resolver problemas - Colete feedback: o que faltou? o que foi perfeito? - Emita as primeiras notas fiscais e receba o primeiro pagamento

Semana 5-6 — DASHBOARD MÍNIMO - Construa apenas o essencial no Next.js + Clerk: - → Login do contador - → Tela para adicionar/remover CNPJs - → Histórico de consultas (tabela simples) - → Download do PDF das certidões - Configure RLS no Supabase (isolamento de dados) - Teste segurança: um contador NÃO pode ver dados de outro - Deploy no Vercel com domínio próprio

Semana 7-8 — ESCALA CONTROLADA - Abra para mais contadores com onboarding estruturado - Configure o cron job automático (Supabase Scheduled Functions) - Implemente alertas internos para você (Telegram bot) - Monitore custo por cliente x receita por cliente - Documente os erros mais comuns e crie respostas padrão - Mire 10 contadores pagantes antes de qualquer nova feature - Com 10 clientes: upgrade do Supabase Pro + calcular custo Antigravity

# 6. Segurança e LGPD — Guia Operacional

## 6.1 Como armazenar credenciais com segurança

As credenciais do e-CAC dos clientes são os ativos mais sensíveis do produto. Uma vazamento pode gerar responsabilidade civil e criminal.

# No Supabase: NUNCA armazene senha em texto puro # Use a tabela abaixo com campo criptografado CREATE TABLE credenciais ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), contador_id UUID REFERENCES contadores(id) ON DELETE CASCADE, cnpj_ecac TEXT NOT NULL, -- CNPJ que acessa o portal tipo TEXT NOT NULL, -- 'certificado_a1' ¦ 'login_senha' -- Campo criptografado com pgcrypto dados_enc TEXT NOT NULL, -- ENCRYPT(dados, chave_mestra) validade DATE, -- data de expiração do cert/senha created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now() ); -- Extensão de criptografia CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- Inserir credencial criptografada INSERT INTO credenciais (contador_id, cnpj_ecac, tipo, dados_enc) VALUES ( 'uuid-do-contador', '12.345.678/0001-90', 'login_senha', pgp_sym_encrypt('{"usuario":"X","senha":"Y"}', 'SUA_CHAVE_MESTRA') ); -- Ler credencial (só no backend, nunca no frontend) SELECT pgp_sym_decrypt(dados_enc::bytea, 'SUA_CHAVE_MESTRA') FROM credenciais WHERE contador_id = 'uuid';

## 6.2 Variáveis de Ambiente — .env

# .env.local (NUNCA commit este arquivo no git) # Adicione .env* ao seu .gitignore SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co SUPABASE_SERVICE_KEY=xxx # NUNCA use a anon key no backend SUPABASE_ENCRYPTION_KEY=sua_chave_mestra_longa_e_aleatoria CLERK_SECRET_KEY=sk_live_xxx NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_xxx GOOGLE_DRIVE_CLIENT_ID=xxx GOOGLE_DRIVE_CLIENT_SECRET=xxx GOOGLE_DRIVE_REFRESH_TOKEN=xxx WHATSAPP_API_URL=https://seu-vps.com:8080 WHATSAPP_API_KEY=xxx ANTIGRAVITY_API_KEY=xxx # se disponível

## 6.3 Checklist de Segurança Mensal

- Revisar logs de acesso ao Supabase (Dashboard > Logs)

- Verificar se nenhuma credencial está em texto puro no banco

- Checar validade dos Certificados Digitais A1 dos clientes

- Revisar permissões RLS — nenhuma política foi removida?

- Verificar se há acessos suspeitos no Clerk (Dashboard > Users)

- Rotacionar SUPABASE_ENCRYPTION_KEY se suspeitar de comprometimento

- Backup manual dos dados críticos em storage externo

- Checar se Evolution API (WhatsApp) está com acesso restrito

# 7. Precificação e Escalabilidade

## 7.1 Estrutura de Planos

| Feature | Básico R$297/mês | Pro R$497/mês | Premium R$997/mês |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJs monitorados | Até 20 | Até 50 | Ilimitado |
| Frequência de consulta | Diária | 2x ao dia | Tempo real |
| Notificação WhatsApp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard web | ✅ | ✅ | ✅ |
| Diagnóstico com IA | ❌ | ✅ | ✅ |
| Download de CNDs | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatório gerencial | Mensal | Semanal | Diário |
| Suporte | Email | WhatsApp | WhatsApp Prioritário |

## 7.2 Meta de Receita por Fase

Meta conservadora mas realista para dev solo:

- Mês 1-2: 3 clientes no Básico = R$ 891/mês (cobre custo e valida)

- Mês 3-4: 10 clientes (mix) = R$ 3.500 - 4.000/mês

- Mês 5-6: 20 clientes = R$ 7.000 - 9.000/mês

- Mês 12: 40+ clientes = R$ 15.000 - 25.000/mês

💡 Estratégia de pricing para a Semana 3 Ofereça os primeiros 3 clientes no plano Pro por R$ 297/mês (50% off) por 3 meses. Você quer o feedback deles, não o dinheiro neste momento. Após validar, suba para o preço cheio.

# 8. Checklist Geral — Do Zero ao Ar

## 🔴 ANTES DE COMEÇAR (Não pule esta etapa)

- [ ] Abriu MEI ou CNPJ?

- [ ] Tem o Contrato de Prestação de Serviços pronto para assinar?

- [ ] Tem o Termo de Outorga de Acesso pronto?

- [ ] Leu e entendeu a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

## 🟡 SEMANA 1 — Base

- [ ] Skills Globais configuradas no Antigravity (6 skills)

- [ ] Supabase criado com tabelas e RLS habilitado

- [ ] Clerk configurado e autenticação funcionando

- [ ] Agente e-CAC criado e testado com CNPJ próprio

- [ ] Google Drive API configurada

## 🟡 SEMANA 2 — Protótipo

- [ ] PDF salvo automaticamente no Drive

- [ ] WhatsApp (Evolution API) enviando mensagens de teste

- [ ] Agente Diagnóstico traduzindo resultados para linguagem humana

- [ ] Fluxo completo testado end-to-end

## 🟢 SEMANA 3 — Validação

- [ ] Vídeo de 2 minutos gravado

- [ ] 3 contadores abordados

- [ ] Pelo menos 1 contrato assinado

- [ ] Primeiro pagamento recebido

## 🟢 SEMANAS 4-8 — Produto e Escala

- [ ] Dashboard Next.js no ar com domínio próprio

- [ ] Cron job automático às 07:30 funcionando

- [ ] 10 clientes pagantes

- [ ] Supabase Pro contratado (se necessário)

- [ ] Processos documentados para eventual contratação de suporte

# 9. Como Receber Pagamentos dos Clientes

Esta é uma das decisões mais importantes para o seu SaaS. A plataforma de pagamento errada pode te custar centenas de reais em taxas desnecessárias por mês, além de gerar trabalho manual com inadimplência e emissão de nota fiscal.

🏆 Recomendação Principal: ASAAS Para SaaS B2B com cobranças mensais recorrentes no Brasil, o Asaas é a melhor opção de custo-benefício: sem mensalidade, Pix + cartão + boleto nativos, nota fiscal automática e régua de cobrança inteligente por WhatsApp.

## 9.1 Comparativo de Plataformas

| Plataforma | Pix | Cartão à Vista | Recorrência | NF Automática | Mensalidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⭐ Asaas | ~1% | ~2,49% | ✅ Nativa | ✅ Sim | R$ 0 |
| Iugu | ~1% | ~2,50% | ✅ Nativa | ✅ Sim | R$ 0 |
| Vindi | ~1% | ~2,50% | ✅ Nativa | ✅ Sim | R$ 99+ |
| PagSeguro | 1,89% | 3,19% | ⚠️ Básico | ❌ Não | R$ 0 |
| Mercado Pago | Variável | ~3,50% | ⚠️ Básico | ❌ Não | R$ 0 |
| Stripe | ❌ Sem Pix | 2,9%+US$0,30 | ✅ Excelente | ❌ Não | R$ 0 |

## 9.2 Por que o Asaas ganha na prática

Três diferenciais que fazem diferença real no seu dia a dia como dev solo:

| 📄 | Nota Fiscal automática Você é MEI ou tem CNPJ — emitir NFS-e é obrigatório. O Asaas emite automaticamente após cada pagamento recebido, sem você precisar entrar na prefeitura. |
| --- | --- |
| 🔔 | Régua de cobrança automática O Asaas envia lembretes por WhatsApp, e-mail e SMS antes e depois do vencimento. Você não precisa correr atrás de inadimplente — o sistema faz isso por você. |
| 🔗 | API simples para integrar no dashboard Quando você construir o dashboard em Next.js, pode integrar a API do Asaas para criar cobranças automaticamente quando um novo contador se cadastrar — sem intervenção manual. |

## 9.3 Estratégia de Recebimento por Fase

Semanas 1-3 — PIX MANUAL (custo zero) - Cobre os primeiros 3 clientes piloto via Pix direto - Sem plataforma, sem taxa, sem burocracia - Você está validando a ideia — não precisa de sistema ainda - Envie comprovante por WhatsApp e registre no Supabase manualmente - Oriente: pagamento todo dia 5 do mês via Pix com chave [sua chave]

Semana 4 em diante — ASAAS — COBRANÇA RECORRENTE AUTOMÁTICA - Crie conta gratuita em asaas.com - Configure seus planos: Básico R$297 ¦ Pro R$497 ¦ Premium R$997 - Para cada novo contador: crie cliente + assinatura no Asaas - O Asaas gera link de pagamento e cobra automaticamente todo mês - Configure NFS-e: conecte ao emissor da sua prefeitura no painel - Ative régua de cobrança: lembrete 3 dias antes + 1 dia após vencimento

Mês 6+ (30+ clientes) — AVALIAR UPGRADE OU NEGOCIAÇÃO DE TAXAS - Com volume maior, negocie taxas diretamente com o Asaas - Avalie a Vindi se precisar de relatórios mais avançados - Considere conta PJ em banco digital (Inter ou Nubank PJ) para receber - Separe conta pessoal da conta do negócio — essencial para o IR

## 9.4 Simulação de Custo Real com Taxas

| Cenário | Clientes | Receita Bruta | Taxa Asaas (Pix 1%) | Você Recebe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validação (Básico R$297) | 3 | R$ 891/mês | R$ 8,91 | R$ 882,09 |
| Crescimento (mix) | 10 | R$ 4.200/mês | R$ 42,00 | R$ 4.158,00 |
| Escala (mix) | 20 | R$ 8.500/mês | R$ 85,00 | R$ 8.415,00 |
| Maturidade (mix) | 50 | R$ 22.000/mês | R$ 220,00 | R$ 21.780,00 |

💡 Dica de ouro — oriente seus clientes a pagar no Pix Contador brasileiro já usa Pix no dia a dia. Se 100% dos seus clientes pagarem via Pix, sua taxa será sempre 1% — em vez de 2,49% no cartão. Com 20 clientes pagando R$497, isso representa uma diferença de R$149/mês no seu bolso.

## 9.5 Checklist de Pagamentos — Configuração Inicial

- [ ] Criar conta gratuita no Asaas (asaas.com)

- [ ] Cadastrar dados bancários para saque (banco digital: Inter PJ ou Nubank PJ)

- [ ] Configurar os 3 planos de assinatura (Básico, Pro, Premium)

- [ ] Conectar emissor de NFS-e da sua prefeitura ao Asaas

- [ ] Ativar régua de cobrança automática por WhatsApp

- [ ] Abrir conta PJ separada da pessoal para receber os pagamentos

- [ ] Contratar um contador para cuidar do seu IR (você vai precisar disso)

Documento gerado por Claude · Para uso exclusivo do titular

Este documento não substitui aconselhamento jurídico profissional. Consulte um advogado para adequação local.